1.更改整体项目结构 【√】 -1天

1.1 将运算类分离【√】

1.2 将ViewModel类只进行上下栏的更改【√】

1.3 内存，历史记录分离【√】

2.单双目混合运算的显示问题【√】 -2天

2.1 当直接单目后，拼接双目时的显示问题 【√】

2.2 当无限次单目后，拼接双目时的显示问题【√】

2.3 当双目中，进行单目时的显示问题【√】

2.4 等于＝在各种情况下的运算问题

3.单双目混合后精度的缺失问题 -1天

3.1 将一个数进行平方平方，在开方开方丢精度

3.2 将一个数进行多次复杂运算，与win10结果出现误差

3.3 结果的长度问题

4.各种运算，清零，退格，88删除会出现的bug调试 -1天

4.1 进行单目运算后，清零，连带单目退格的问题

5.UI的优化 -3天

5.1 界面拉动弹出回收的效果。

5.2 拉动到一定长度，内存栏固定

5.3 内存栏和历史记录栏的切换

5.4 鼠标浮动到按钮上，按钮颜色的渐变

5.5当无内存时，内存按钮的无法点击

5.6 按钮颜色的适应系统颜色的功能

5.7 界面上的复制粘贴功能

6.需求文档的最终修改 -1天

6.1 更改最终需求文档并审核

6.2 整体讨论